Sistema de Aprovação de Notas Fiscais e Reembolsos

Documento de Arquitetura Técnica e Roadmap de Implementação

| Versão | 1.1 — incorpora dados reais extraídos do Power Automate atual |
| --- | --- |
| Data | 22 de maio de 2026 |
| Preparado para | Direção e TI — Pronep Life Care |
| Autor | Rafael Machado — Time de Tecnologia |
| Status | Para aprovação |

1. Sumário Executivo

Este documento descreve a arquitetura técnica e o plano de implementação de um sistema web próprio da Pronep Life Care para aprovação de notas fiscais de serviço (NFS-e) e pedidos de reembolso. O sistema substituirá o fluxo atual, baseado em pastas do SharePoint orquestradas por Power Automate, por uma aplicação centralizada que mantém o SharePoint como camada de armazenamento dos arquivos, porém move toda a inteligência de validação, fluxo, controle de acesso e analytics para um backend dedicado em Azure.

A solução é desenhada para suportar o volume atual de cerca de 1.000 documentos por mês distribuídos entre as três unidades operacionais (SP, RJ e ES) e suas respectivas diretorias, com autenticação e autorização baseadas no Entra ID já em uso, notificações simultâneas por e-mail corporativo e Microsoft Teams, e validações inexistentes hoje — em especial a detecção de NFs duplicadas, principal gargalo identificado no processo atual.

Esta versão 1.1 incorpora a análise completa do Power Automate atual: as 27 regras de roteamento (Unidade × Diretoria) foram extraídas e mapeadas para 8 aprovadores reais (Anexo A); a nomenclatura dos grupos Entra ID foi ajustada para refletir a forma como os aprovadores efetivamente cobrem diretorias (Anexo B); e o padrão visual da marca d'água foi reproduzido fielmente a partir da configuração do conector PDF Blocks (3 linhas, azul, transparência 70%, margem 0.5).

2. Escopo e Requisitos

2.1. Requisitos Funcionais

| ID | Requisito | Origem / Observação |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Cadastro de fornecedores (CNPJ, razão social, unidade de cobrança padrão, status) | Novo — inexistente hoje |
| RF-02 | Lançamento de NF/reembolso com upload do PDF e metadados (nº, vencimento, fornecedor, valor, unidade, diretoria) | Substitui upload em pasta |
| RF-03 | Detecção de duplicidade por chave de acesso NFS-e + hash do arquivo + tripla (CNPJ, número, série) | Confirmado gap no PA atual |
| RF-04 | Validação automática de vencimento mínimo (>= D+5) e tamanho máximo (<= 6 MB = 6.291.456 bytes) | PA atual: só valida tamanho |
| RF-05 | Roteamento automático para a diretoria correta a partir do cadastro do fornecedor | Reduz erro humano (gap atual) |
| RF-06 | Aprovação ou rejeição por gestor da diretoria com marca d'água azul de 3 linhas (APROVADO / dd/MM/yyyy HH:mm:ss / Por: prefixo-do-email) | Reproduz fielmente o padrão PDF Blocks atual |
| RF-07 | Notificações em Teams (Adaptive Card) e e-mail no momento do lançamento, aprovação e rejeição | PA atual envia só e-mail nativo |
| RF-08 | Arquivamento em pasta 'Notas Aprovadas/{Unidade}/{AAAA-MM-DD}' com criação automática da subpasta diária | Reproduz comportamento atual |
| RF-09 | Dashboard com filtros por unidade, diretoria, fornecedor e período; valor médio por diretoria; gráfico mensal | Novo |
| RF-10 | Exportação da tabela analítica para Excel (.xlsx) | Novo (substitui tbl_aprovacoes.xlsx atual) |
| RF-11 | Trilha de auditoria de todas as ações (quem, quando, o quê) consultável pelo Financeiro/Presidência | Novo — compliance |

2.2. Requisitos Não-Funcionais

- Disponibilidade: Disponibilidade alvo de 99,5% em horário comercial (Azure App Service Plan B1+ com slot de produção).

- Performance: Tempo de upload e validação por NF abaixo de 5 segundos para arquivos até 6 MB.

- Segurança: Autenticação obrigatória via Entra ID (single sign-on) com MFA herdado da política corporativa.

- Soberania de dados: Todos os documentos permanecem armazenados no tenant Pronep (SharePoint Online) — nenhum dado sai do Microsoft 365.

- Retenção: Logs de aplicação e auditoria retidos por 5 anos em Azure Log Analytics, atendendo prazo prescricional fiscal.

- Acessibilidade: Acessibilidade WCAG 2.1 AA no front-end (componentes Fluent UI v9, suporte a leitor de tela).

3. Arquitetura da Solução

A solução segue o padrão de aplicação web single-page (SPA) com backend serverless. Todos os componentes ficam dentro do tenant Microsoft da Pronep, eliminando dependências externas e aproveitando ao máximo as licenças Microsoft 365 já contratadas.

3.1. Componentes

| Camada | Serviço Azure / M365 | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Azure Static Web Apps (plano Standard) | Hospeda a SPA em React 18 + TypeScript com Vite. CDN global e SSL automático. |
| Identidade | Microsoft Entra ID + MSAL.js v3 | Login SSO, emissão de token de acesso para Graph e para o backend. |
| Backend | Azure Functions (.NET 8 isolated, plano Consumption) | API REST que executa validações, anti-duplicidade, watermark e orquestra o fluxo. |
| Armazenamento de arquivos | SharePoint Online (site existente) via Microsoft Graph API | PDFs originais e aprovados ficam no SharePoint, replicando a estrutura de pastas atual. |
| Metadados | Listas SharePoint | Fornecedores, NotasFiscais, Diretorias (com matriz de aprovadores). MVP em listas, migração futura para Table Storage se volume crescer. |
| Watermark de PDF | PdfSharpCore (substitui PDF Blocks) | Internaliza o que hoje é feito por conector pago. Reproduz visual idêntico ao atual. |
| Notificações | Microsoft Graph (Mail.Send) + Teams Webhook | E-mail transacional + Adaptive Card no canal/usuário Teams. |
| Observabilidade | Application Insights + Log Analytics | Telemetria de requisições, erros, auditoria de aprovações. |
| Segredos | Azure Key Vault + Managed Identity | Sem credenciais no código. O Function App acessa o Graph via App Registration + certificado. |

3.2. Stack Detalhada

- Front-end: React 18, TypeScript 5, Vite 5, React Router 6, TanStack Query 5, Fluent UI v9, Recharts 2.

- Auth client: @azure/msal-react v2 (Auth Code + PKCE) com scopes Sites.ReadWrite.All e Mail.Send delegados.

- Backend: .NET 8 isolated worker, Microsoft.Graph SDK v5, PdfSharpCore para watermark, FluentValidation, MediatR.

- Acesso ao SharePoint: Microsoft Graph API v1.0 + Files endpoints (DriveItem, ListItem); aplicação registrada com permissões Sites.Selected restritas aos sites de NF.

- CI/CD: GitHub Actions (build, lint, test, deploy via OIDC para Azure — zero segredos longos).

3.3. Fluxo de Dados (visão simplificada)

- Colaborador acessa o portal — autenticação via Entra ID retorna token JWT.

- Front-end consulta /api/me — backend resolve papel (Submitter, Gestor, Financeiro, Admin) a partir dos grupos do Entra ID.

- No lançamento, o front envia PDF + metadados para POST /api/nf — backend calcula hash SHA-256, consulta lista 'NotasFiscais' por chave (CNPJ+Número+Série) e hash; se duplicado, retorna 409 imediatamente.

- Passando a validação, o backend salva o PDF na pasta 'Notas Pendentes/{Unidade}/{Diretoria}' via Graph, cria o item na lista de metadados em status PENDENTE e dispara notificações para o gestor da diretoria conforme matriz do Anexo A.

- Gestor abre a NF no portal (ou clica no Adaptive Card do Teams), aprova — backend aplica watermark no PDF, move o arquivo para 'Notas Aprovadas/{Unidade}/{AAAA-MM-DD}' (cria a subpasta se não existir) e atualiza status para APROVADO.

- Rejeição segue caminho análogo: PDF vai para 'Notas Rejeitadas/{Unidade}/{Diretoria}', motivo é gravado e e-mail/Teams é enviado a quem lançou.

4. Modelo de Dados

O MVP usa listas do próprio site SharePoint para minimizar custo e simplificar backup. As tabelas abaixo descrevem as colunas mínimas; cada lista terá também versionamento ativado e trilha de modificação nativa do SharePoint.

4.1. Lista: Fornecedores

| Coluna | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| CNPJ | Texto (chave) | Validação de máscara e dígito verificador; índice único |
| RazaoSocial | Texto | Obrigatório |
| NomeFantasia | Texto | Opcional |
| UnidadePadrao | Escolha SP/RJ/ES | Usado para roteamento automático no lançamento |
| DiretoriaPadrao | Lookup -> Diretorias | Usado para roteamento automático no lançamento |
| Categoria | Escolha | Ex.: Serviços, Locação, Reembolso, etc. |
| Ativo | Sim/Não | Bloqueia lançamentos quando inativo |

4.2. Lista: NotasFiscais

| Coluna | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| ChaveAcesso | Texto 44 | Da NFS-e (quando aplicável). Índice único parcial. |
| HashArquivo | Texto 64 | SHA-256 do PDF - barreira final contra duplicidade |
| Numero | Texto | Número da NF |
| Serie | Texto |  |
| Fornecedor | Lookup | -> Fornecedores |
| Unidade | Escolha | SP, RJ ou ES |
| Diretoria | Lookup | -> Diretorias |
| Valor | Decimal | R$ |
| Vencimento | Data | Validação >= D+5 |
| Status | Escolha | PENDENTE, APROVADA, REJEITADA, AUTO_REJEITADA |
| MotivoRejeicao | Escolha + texto | Vencimento, valor, duplicada, tamanho>6MB, outros |
| LancadoPor | Pessoa | Entra ID |
| LancadoEm | Data/hora |  |
| AprovadoPor | Pessoa | Entra ID |
| AprovadoEm | Data/hora |  |
| CaminhoSharePoint | Texto | URL do PDF original e do aprovado |

4.3. Lista: Diretorias (matriz de roteamento)

Esta lista é a 'fonte da verdade' do roteamento e substitui as 27 ações If do Power Automate atual. Cada linha representa uma combinação Unidade × Diretoria com o grupo Entra ID que tem permissão de aprovação. O modelo é flexível para futuras mudanças (basta editar uma linha; sem necessidade de republicar o flow). Veja Anexo A para a matriz inicial.

- Unidade (escolha SP/RJ/ES), Diretoria (texto), GrupoEntraID (texto — id do grupo de segurança), CaixaPostalGestor (e-mail derivado), CanalTeams (URL do webhook ou id do canal), Ativo (Sim/Não).

5. Perfis e Permissões (RBAC)

Os perfis abaixo são mapeados a partir de grupos de segurança no Entra ID. O backend consulta os grupos do usuário autenticado e aplica as permissões em cada endpoint.

5.1. Perfis de alto nível

| Perfil | Grupo Entra ID | O que pode fazer |
| --- | --- | --- |
| Submitter | PRONEP-NF-Submitter | Lançar NF; ver apenas suas próprias NFs em qualquer status; reenviar uma rejeitada após correção. |
| Gestor / Diretor | PRONEP-NF-Gestor-{Diretoria}[-Unidade] (ver 5.2) | Ver apenas as NFs pendentes da diretoria/escopo a que pertence; aprovar ou rejeitar. |
| Financeiro | PRONEP-NF-Financeiro | Visualizar todas as NFs em qualquer status; exportar; reabrir caso aprovado por engano (com motivo). |
| Admin / Presidência | PRONEP-NF-Admin | Tudo do Financeiro + cadastrar/editar fornecedores e diretorias + acessar trilha de auditoria completa. |

5.2. Grupos de Gestores (derivados do PA atual)

A análise do Power Automate atual mostrou que a maioria dos aprovadores cobre as três unidades de uma mesma diretoria (Suprimentos, Financeira, Tecnologia, Qualidade). Duas pessoas acumulam duas diretorias intencionalmente (Janilene: RH-DP + Fiscal-Contábil; Rafaella: Jurídica + Administrativa). A diretoria Técnica é a única que tem aprovadores diferentes por unidade (Nicolle Boas em SP, Vitor Amaral em RJ/ES). Com base nisso, propomos a seguinte nomenclatura, otimizando a quantidade de grupos a serem mantidos no Entra ID.

| Grupo Entra ID | Cobertura | Membros iniciais |
| --- | --- | --- |
| PRONEP-NF-Gestor-Suprimentos | SP / RJ / ES | Bruno Hioka |
| PRONEP-NF-Gestor-Financeira | SP / RJ / ES | Henrico Molina |
| PRONEP-NF-Gestor-Tecnologia | SP / RJ / ES | Rafael Machado |
| PRONEP-NF-Gestor-Qualidade | SP / RJ / ES | Sabrina Fernandes |
| PRONEP-NF-Gestor-RH-DP | SP / RJ / ES | Janilene Santos |
| PRONEP-NF-Gestor-Fiscal-Contabil | SP / RJ / ES | Janilene Santos (mesma pessoa, grupo separado para preservar separação lógica) |
| PRONEP-NF-Gestor-Juridica | SP / RJ / ES | Rafaella Santos |
| PRONEP-NF-Gestor-Administrativa | SP / RJ / ES | Rafaella Santos (mesma pessoa, grupo separado) |
| PRONEP-NF-Gestor-Tecnica-SP | Apenas SP | Nicolle Boas |
| PRONEP-NF-Gestor-Tecnica-RJES | RJ / ES | Vitor Amaral |

Total: 10 grupos de gestores (em vez dos 27 que seriam necessários se criássemos um por combinação Unidade × Diretoria). As linhas destacadas em amarelo são os únicos casos onde precisamos separar a diretoria Técnica por unidade. Manter grupos separados para Janilene (RH-DP / Fiscal-Contábil) e Rafaella (Jurídica / Administrativa), mesmo sendo a mesma pessoa, é proposital: preserva a separação lógica das diretorias caso futuramente Pronep contrate aprovadores distintos sem precisar mexer no código.

6. Fluxo de Aprovação Detalhado

6.1. Lançamento de NF

- Submitter abre o portal e clica em 'Nova NF'.

- Seleciona o fornecedor (combo com busca; preenche unidade e diretoria automaticamente a partir do cadastro).

- Preenche número da NF, série, valor, vencimento e faz upload do PDF (máx 6 MB = 6.291.456 bytes — validação no client e no server).

- Front-end envia ao backend, que executa em sequência: (a) extração de texto do PDF para tentar capturar a chave de acesso da NFS-e, (b) cálculo de hash SHA-256, (c) consulta à lista 'NotasFiscais' por ChaveAcesso, HashArquivo e (CNPJ + Número + Série).

- Se duplicado: HTTP 409 com mensagem indicando o lançamento original (data, quem lançou). O arquivo NÃO é salvo no SharePoint.

- Se vencimento < D+5: rejeição automática com motivo. NF vai direto para 'Notas Rejeitadas' e e-mail é disparado ao Submitter.

- Passando tudo: arquivo salvo em 'Notas Pendentes/{Unidade}/{Diretoria}'. Status PENDENTE. Notificação ao(s) membro(s) do grupo de gestores correspondente.

6.2. Anti-Duplicidade — Estratégia em Três Camadas

- Camada 1 - Hash do arquivo: Cálculo: hashlib.sha256 do binário do PDF. Duplicidade exata mesmo que o nome do arquivo mude.

- Camada 2 - Chave de acesso NFS-e: Para NFS-e a chave de 44 dígitos é única no Brasil. Lemos o texto do PDF e extraímos por regex.

- Camada 3 - Tripla CNPJ + Número + Série: Última barreira quando o PDF veio escaneado e o texto não pôde ser extraído.

Em qualquer uma das três batidas, o lançamento é bloqueado com mensagem clara: «Esta NF já foi lançada por {nome} em {data}, está atualmente {status} na diretoria {diretoria}». Isso elimina o gargalo atual do Power Automate, que confirmadamente não executa nenhuma dessas validações antes de gravar o arquivo.

6.3. Aprovação e Marca D'Água

- Gestor abre a NF (no portal ou via card do Teams) e revisa metadados + PDF embutido.

- Clica em 'Aprovar' — o backend aplica via PdfSharpCore o watermark de 3 linhas em todas as páginas, reproduzindo fielmente o padrão atual do conector PDF Blocks: linha 1 'APROVADO', linha 2 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss' (fuso BRT), linha 3 'Por: {prefixo-do-email}'. Cor azul, transparência 70%, margem 0.5.

- PDF aprovado é movido para 'Notas Aprovadas/{Unidade}/{AAAA-MM-DD}'. Se a subpasta do dia não existir, o backend a cria via Graph API antes do move.

- Status passa para APROVADA. AprovadoPor e AprovadoEm são gravados. Notificação ao Submitter.

6.4. Rejeição (manual ou automática)

- Motivos manuais: vencimento errado, valor errado, NF duplicada (raro depois da anti-duplicidade automática), documento ilegível, outros.

- Motivos automáticos: tamanho > 6 MB, vencimento < D+5, duplicidade detectada (todos sem intervenção humana).

- Em qualquer caso, o PDF é arquivado em 'Notas Rejeitadas/{Unidade}/{Diretoria}' e o Submitter recebe e-mail + Teams com o motivo e link para reenviar.

7. Notificações

As notificações são disparadas pelo backend usando o Microsoft Graph e devem ter conteúdo idêntico nos dois canais para evitar dessincronização. O Adaptive Card do Teams contém botões 'Aprovar' e 'Rejeitar' que chamam diretamente o backend (Action.Http), reproduzindo o comportamento atual de aprovar pelo Teams sem precisar abrir o portal.

| Evento | Destinatário | E-mail | Teams |
| --- | --- | --- | --- |
| NF lançada | Grupo de gestores da diretoria | Sim - com link | Adaptive Card com botões Aprovar/Rejeitar |
| NF aprovada | Quem lançou | Sim - informativo | Card informativo |
| NF rejeitada (manual) | Quem lançou | Sim - com motivo | Card com motivo e link para reenviar |
| NF auto-rejeitada | Quem lançou | Sim - com motivo | Card com motivo automático |
| Lembrete diário | Gestor com NF pendente > 24h | Sim - resumo | Card com fila |

8. Dashboard Analítico

Tela disponível para perfis Financeiro e Admin. Renderização client-side com Recharts a partir de query no backend, com filtros por unidade, diretoria, fornecedor, status e período.

- KPIs no topo: total aprovado no mês (R$), nº de NFs aprovadas, tempo médio de aprovação (h), nº de NFs rejeitadas e taxa de duplicidade evitada.

- Gráfico de barras: valor médio por diretoria no mês selecionado.

- Gráfico de linha: evolução mensal de valor aprovado nos últimos 12 meses, segmentado por unidade.

- Tabela analítica com paginação + ordenação + busca, e botão 'Exportar para Excel' que gera .xlsx com todos os campos visíveis (ClosedXML no backend).

9. Segurança e Compliance

- Identidade: Autenticação SSO Entra ID com MFA obrigatório (política corporativa).

- Autorização: Validação do token JWT em cada chamada do backend usando Microsoft.Identity.Web. Autorização por grupo via claim 'groups'.

- Acesso ao Graph: Function App acessa o Graph via Managed Identity + App Registration com permissão Sites.Selected apenas no site de NFs (princípio do menor privilégio).

- Soberania: Todos os arquivos permanecem dentro do tenant Microsoft 365 Pronep. Nenhum dado é replicado externamente.

- Auditoria: Cada ação grava registro em Log Analytics: usuário, IP, ação, NF afetada, timestamp. Retenção de 5 anos.

- Backup: Backup nativo do SharePoint (versionamento + retention policy de 90 dias na lixeira + opcional AvePoint/SkyKick para retenção estendida).

- LGPD: Os PDFs podem conter dados pessoais (CPF de prestadores PJ). O sistema só expõe NFs ao próprio submitter, aos gestores da diretoria correta e a Financeiro/Admin - proporcional e finalístico.

10. Roadmap de Implementação

Plano organizado em sprints de duas semanas. As estimativas pressupõem 1 dev full-stack dedicado + 0,5 FTE de QA + envolvimento pontual de TI/Infra para liberar permissões no Entra ID. Total: aproximadamente 12 semanas até o go-live, com possibilidade de operação dual (PA atual + sistema novo) nas duas últimas semanas para mitigação de risco.

| Sprint | Período | Entregáveis | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Sem 1 | Provisionamento Azure (Static Web App, Function App, Key Vault, App Insights). App Registration no Entra ID. Repositório GitHub + pipelines OIDC. Criação dos 14 grupos de segurança (4 perfis + 10 grupos de gestores conforme seção 5.2). | Ambiente OK |
| 1 | Sem 2-3 | Login SSO funcionando. Tela 'Quem sou eu' (papel + grupos). Cadastro de fornecedores (CRUD) e da matriz de diretorias (popular com Anexo A). Persistência em lista SharePoint. | Auth + cadastros |
| 2 | Sem 4-5 | Lançamento de NF - formulário completo, upload no SharePoint via Graph, hash, extração de chave NFS-e, validação anti-duplicidade nas 3 camadas. Validação de tamanho e vencimento. | Submissão e validação |
| 3 | Sem 6-7 | Fila de aprovação para gestor (com filtros). Aprovação/rejeição. Watermark via PdfSharpCore com padrão visual idêntico ao PA Blocks atual. Movimento entre pastas. Auto-criação da subpasta diária. | Fluxo end-to-end |
| 4 | Sem 8-9 | Notificações Email + Teams (Adaptive Card com botões funcionais). Lembretes diários. Dashboard analítico + exportação Excel. | Analytics + notif. |
| 5 | Sem 10-11 | UAT com Financeiro e dois gestores piloto (Bruno Hioka em Suprimentos + um aprovador de outra área). Correções. Testes de carga. Documentação de usuário. | UAT aprovado |
| Go-Live | Sem 12 | Migração das NFs pendentes do PA atual. Cutover. Operação dual por 2 semanas. Power Automate atual marcado como desativado. | Produção |

11. Premissas, Riscos e Próximos Passos

11.1. Premissas

- Existe tenant Microsoft 365 com licenças E3/E5 cobrindo todos os usuários do fluxo.

- TI da Pronep aprova subscription Azure dedicada e dá acesso de Owner ao time de desenvolvimento no resource group do projeto.

- Caixa institucional para remetente das notificações existe ou pode ser criada (ex.: nf-aprovacoes@pronep.com.br).

- Os 8 aprovadores listados no Anexo A permanecem nessas funções até o go-live; alterações são absorvidas via Entra ID sem mudança de código.

11.2. Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Demora para liberação de permissão Sites.Selected pelo time de TI | Média | Atraso de até 2 semanas | Acionar TI já na Sprint 0; documento de pedido pronto |
| PDFs escaneados sem texto extraível impedem leitura da chave NFS-e | Alta | Reduz eficácia da anti-duplicidade camada 2 | Camadas 1 (hash) e 3 (tripla) cobrem; OCR opcional fase 2 |
| Usuário tenta aprovar pelo Teams enquanto sem rede | Baixa | Baixo | Card mostra retry; portal sempre disponível como fallback |
| Volume cresce além de 5 mil NFs/mês e listas SharePoint passam a paginar | Baixa | Performance do dashboard | Migração planejada para Azure Table Storage / Cosmos DB no horizonte 12-18m |

11.3. Próximos Passos Imediatos

- Aprovação deste documento pela diretoria e por TI.

- Validação do protótipo HTML clicável e da matriz do Anexo A com os 8 aprovadores listados.

- Abertura de chamado na TI para provisionamento do resource group Azure e dos 14 grupos do Entra ID.

- Kickoff da Sprint 0 — meta sugerida: primeira segunda-feira após aprovação.

Anexo A — Matriz Real de Roteamento de Aprovação

Tabela extraída diretamente das 27 ações 'Regra_XX_YYY' do Power Automate atual. Cada linha mostra o e-mail do aprovador atual para a combinação Unidade × Diretoria. Esta matriz deve ser carregada na lista SharePoint 'Diretorias' na Sprint 1.

| Diretoria | SP | RJ | ES |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprimentos | bruno.hioka@pronep.com.br | bruno.hioka@pronep.com.br | bruno.hioka@pronep.com.br |
| Técnica | nicolle.boas@pronep.com.br | vitor.amaral@pronep.com.br | vitor.amaral@pronep.com.br |
| Financeira | henrico.molina@pronep.com.br | henrico.molina@pronep.com.br | henrico.molina@pronep.com.br |
| RH-DP | janilene.santos@pronep.com.br | janilene.santos@pronep.com.br | janilene.santos@pronep.com.br |
| Tecnologia | rafael.machado@pronep.com.br | rafael.machado@pronep.com.br | rafael.machado@pronep.com.br |
| Fiscal-Contábil | janilene.santos@pronep.com.br | janilene.santos@pronep.com.br | janilene.santos@pronep.com.br |
| Jurídica | rafaella.santos@pronep.com.br | rafaella.santos@pronep.com.br | rafaella.santos@pronep.com.br |
| Administrativa | rafaella.santos@pronep.com.br | rafaella.santos@pronep.com.br | rafaella.santos@pronep.com.br |
| Qualidade | sabrina.fernandes@pronep.com.br | sabrina.fernandes@pronep.com.br | sabrina.fernandes@pronep.com.br |

Destaque em amarelo: Técnica é a única diretoria com aprovadores diferentes por unidade (Nicolle Boas em SP, Vitor Amaral em RJ/ES). Confirmado como proposital pela diretoria.

Resumo por Aprovador

| Aprovador | E-mail | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Bruno Hioka | bruno.hioka@pronep.com.br | Suprimentos SP / RJ / ES — 3 combinações |
| Henrico Molina | henrico.molina@pronep.com.br | Financeira SP / RJ / ES — 3 combinações |
| Janilene Santos | janilene.santos@pronep.com.br | RH-DP e Fiscal-Contábil SP / RJ / ES — 6 combinações |
| Nicolle Boas | nicolle.boas@pronep.com.br | Técnica apenas SP — 1 combinação |
| Rafael Machado | rafael.machado@pronep.com.br | Tecnologia SP / RJ / ES — 3 combinações |
| Rafaella Santos | rafaella.santos@pronep.com.br | Jurídica e Administrativa SP / RJ / ES — 6 combinações |
| Sabrina Fernandes | sabrina.fernandes@pronep.com.br | Qualidade SP / RJ / ES — 3 combinações |
| Vitor Amaral | vitor.amaral@pronep.com.br | Técnica RJ / ES — 2 combinações |
| TOTAL | 8 aprovadores | 27 combinações Unidade × Diretoria |

Anexo B — Análise do Power Automate Atual

Análise do export oficial do fluxo 'Aprovação de Notas Fiscais de Serviço - Novo' fornecido em 22/maio/2026 (arquivo: Aprovações_20260522150323.zip). Os achados abaixo justificam a substituição e foram considerados no desenho da solução.

B.1. Conectores utilizados

- SharePoint Online: Trigger 'When a file is created' com escopo no site Aprovacao-NotasFiscaisServicos.

- Aprovações Padrão: Conector 'Standard approvals' — 'Start and wait for an approval' do tipo Basic.

- PDF Blocks: Conector premium 'PDF Blocks' com operação AddWatermark, template 1001, cor Blue, transparência 70%, margem 0.5.

- Excel Online: Grava registro em tbl_aprovacoes.xlsx (item/DataAprovação, Unidade, Diretoria, AprovadorEmail, Solicitante, NomeArquivo, AprovadorNome).

- Outlook: Disparo de e-mail nativo Office 365 a quem lançou em caso de rejeição automática.

B.2. Estrutura do fluxo

- Trigger: arquivo criado em /Notas Fiscais/Notas Pendentes/.

- Obtém metadados e propriedades do arquivo via SharePoint.

- Valida tamanho — se >= 6.291.456 bytes (6 MB exatos), move para 'Notas Rejeitadas', envia e-mail e termina.

- Inicializa variáveis: AprovadorEmail (vazio), Unidades, e flags de controle.

- 27 ações 'If' aninhadas (Regra_XX_YYY) que comparam o path do arquivo contra cada combinação Unidade/Diretoria e definem AprovadorEmail. Ordem: SP→RJ→ES, dentro de cada unidade as 9 diretorias.

- Validar Aprovador: se AprovadorEmail ficou vazio (arquivo em pasta não mapeada), termina o flow.

- Start and wait for an approval: assignedTo = AprovadorEmail; título 'Aprovação de Nota Fiscal - {Nome do arquivo}'.

- Se aprovado: aplica watermark PDF Blocks (3 linhas — APROVADO / data BRT / Por: prefixo-do-email), cria pasta do dia se necessário, move arquivo, grava em tbl_aprovacoes.xlsx, envia e-mail ao solicitante.

- Se rejeitado: move para 'Notas Rejeitadas/{Unidade}', envia e-mail ao solicitante com o motivo.

B.3. Lacunas identificadas (justificam a substituição)

| Lacuna | Impacto | Como o novo sistema resolve |
| --- | --- | --- |
| Não há verificação de duplicidade — o mesmo PDF/NF pode ser lançado N vezes | Risco financeiro de duplo pagamento; retrabalho do Financeiro | Anti-duplicidade em 3 camadas no backend (hash + chave NFS-e + tripla) |
| Não valida vencimento (D+5) — só o financeiro detecta depois | NFs entram no fluxo e só são barradas tarde | Auto-rejeição na entrada com motivo claro |
| Sem cadastro de fornecedor — colaborador escolhe pasta manualmente | Roteamento errado é frequente | Cadastro central com unidade/diretoria padrão; roteamento automático |
| Lógica de roteamento embarcada no flow (27 ações If em cascata) | Mudança de aprovador exige editar o flow e republicar | Matriz em lista SharePoint; alteração imediata sem deploy |
| Dependência do conector pago PDF Blocks | Custo recorrente + dependência externa | PdfSharpCore internalizado no backend; zero custo de conector |
| Sem dashboard nem exportação analítica | Financeiro consome dados via tbl_aprovacoes.xlsx no SharePoint | Dashboard interativo + export Excel via backend |
| Submitter precisa saber a pasta correta para colocar o arquivo | Curva de aprendizagem + erros | Formulário guiado; SP é a única fonte de path |
| Sem notificação no Teams (apenas e-mail nativo do conector de aprovações) | Aprovações demoram quando o gestor está só no Teams | Adaptive Card com botões Aprovar/Rejeitar no Teams |

B.4. Pontos a preservar do PA atual

- Estrutura de pastas no SharePoint (Notas Pendentes/{Unidade}/{Diretoria}, Notas Aprovadas/{Unidade}/{Data}, Notas Rejeitadas/{Unidade}).

- Padrão visual da marca d'água (3 linhas, azul, transparência 70% — reproduzido pelo PdfSharpCore).

- Limite de tamanho de 6 MB (6.291.456 bytes exatos).

- Lista de aprovadores e cobertura (validado em conjunto com o Rafa — ver Anexo A).

- Conteúdo do e-mail de aprovação inicial — adaptado para o novo template do Graph + Adaptive Card.

- FIM DO DOCUMENTO -